## Slide 1: المحاضرة الثانية
تحليل وتصميم البرمجيات
جامعة كرري _كلية الحاسوب وتقانة المعلومات

## Slide 2
كان الفشل في عدد كبير من مشاريع تطوير برامج الحاسبات في عام 1960م وأوائل عام 1970م بمثابة مؤشر للصعوبات التي تواجهها إدارة هذه المشاريع. فقد كانت من السوء بحيث لا يمكن الاعتماد عليها، كما أنها كانت تكلف أضعاف ما كان متوقعاً منها، بالإضافة إلى أدائها السيئ.
لم تفشل هذه المشاريع بسبب عدم كفاءة المديرين أو المبرمجين بل على العكس من ذلك فقد جذبت هذه المشاريع عدداً كبيراً من الكفاءات وأصحاب المهارات المتميزة ويكمن الخطأ في أسلوب الإدارة المستخدم في تلك المشاريع ، فقد تم تطبيق أساليب الإدارة التي انبثقت عن الأنظمة الهندسية الأخرى والتي فشلت في إثبات كفاءتها وبالتحديد في تطوير برامج الحاسبات .
ونحن نحتاج إلى إدارة جيدة لمشاريع البرامج لأن هندسة البرامج المتخصصة تكون دائماً عرضة لقيود الميزانية واللوائح والتي يتم وضعها بواسطة المؤسسة التي تقوم بتطوير البرامج ، وقد تم ابتكار وظيفة مدير مشروع البرامج لعدم تجاوز تلك القيود أو تلك اللوائح بالإضافة إلى تحقيقها للأهداف المرجوة.
الوحدة الثالثة – الفصل التاسع – صياغة البرامج- لغات البرمجة
مقدمة

## Slide 3
ومديرو مشاريع البرامج مسؤلون عن التخطيط والالتزام بالجدول الزمني الموضوع للمشروع، ويقومون بالإشراف على العمل للتأكد من تنفيذه طبقاً للمواصفات المطلوبة كما يتفقدون التقدم في سير العمل للتأكد من إتمام عملية التطوير في الوقت المحدد لذلك وطبقاً للميزانية الموضوعة .
ومع ذلك فإن الإدارة الجيدة لا يمكن أن تضمن نجاح المشروع بينما الإدارة السيئة غالباً تتسبب في فشل المشروع حيث يتم تسليم البرامج متأخرة عن موعدها كما تزيد التكلفة الفعلية لعملية التطوير عن التكلفة المقدرة لذلك مع الفشل في الوفاء بمتطلبات المشروع المتفق عليها.

## Slide 4
يقوم مديرو البرامج بنفس المهام التي يقوم بها مديرو المشاريع الهندسية الأخرى وتختلف هندسة البرامج عن الأنماط الهندسية الأخرى في عدة نواحي وهي :
أ) المنتج غير ملموس : حيث يتمكن مدير مشروع بناء السفن أو مشروع هندسة مدنية على سبيل المثال من رؤية المنتج وهو يمر بمراحل التطوير المختلفة حيث يمكن رؤية تأثير عدم الالتزام بالجدول الزمني الموضوع على المنتج مما يؤدي إلى عدم انتهاء البناء كلياً
أما البرامج فهي أشياء غير ملموسة حيث لا يمكن رؤيتها أو لمسها ولا يتمكن مديري البرامج من رؤية التقدم في المشروع و يعتمدون على الآخرين لإنتاج المستندات المطلوبة.
الوحدة الثالثة – الفصل التاسع – صياغة البرامج- لغات البرمجة
أهم الاختلافات الجوهرية بين هندسة البرامج والأنماط الهندسية الأخرى

## Slide 5
ب) لا توجد عمليات قياسية للبرامج : لا يوجد الفهم الكافي عن العلاقة بين العملية البرمجية ونوع المنتج ، على عكس الأنظمة الهندسية التي تتمتع بتاريخ طويل حيث يتم اختبار العملية التي تتم فالمعالجة الهندسية لبعض أنواع الأنظمة مثل الجسور يمكن إدراكها بسهولة وقد تطور الإدراك للعملية البرمجية في السنوات القليلة الماضية بشكل كبير.
ت) مشاريع البرامجِ الكبيرةِ مشاريعَ "وحيدةَ" في أغلب الأحيان : تختلف مشروعات البرمجيات الكبيرة عن المشاريع السابقة حيث يكتسب مديري هذه المشاريع مقدار كبير من الخبرة السابقة والتي يمكن أن تستخدم لتقليل الالتباس الموجود في الخطط الموضوعة ومن الصعب توقع المشاكل التي يمكن أن تحدث علاوة على أن التغيرات التكنولوجية السريعة في الحاسبات والاتصالات توفر قدر كبير من الخبرة ويمكن الاستفادة من الدروس التي تكتسب من الخبرة حيث يمكن نقلها إلى المشاريع الجديدة .
الوحدة الثالثة – الفصل التاسع – صياغة البرامج- لغات البرمجة

## Slide 6
ث) تتطلب صناعة البرمجيات جهوداً ذهنية وفكرية : بعيداً عما يبذله الإنسان من جهود عضلية ، فهي كالشطرنج الذي يتميز عن بقية الألعاب الرياضية ، ونتيجة للتفكير الذي يلازم المتخصصين فيها ، تعلم صناعة البرمجيات محترفيها ومتخصصيها الصبر. هذا بالإضافة إلى أنه ليس في صناعة البرمجيات وقت محدد للعمل ، إلاّ في حالات اعتبارية إذ تأتي الأفكار البرمجية التي تتبادر إلى أذهان المتخصصين في أوقات مختلفة.
ج) بناء المنتج : لا يستلزم بناء المنتج البرمجي توفير مواد أولية لإنتاج البرمجيات سوى الحاسوب ، وكذلك لا تستلزم قطع غيار كالتي موجودة في الصناعات الميكانيكية والكيماوية والكهربائية.
ح) السلع المنتجة : وهي البرمجيات لا تعد سلعاً استهلاكية كبقية السلع الناتجة من الصناعات الأخرى تندثر بتأثر عوامل الزمن.
خ) التأثير على البيئة : ربما تنفرد صناعة البرمجيات عن سواها بعدم تأثيرها على البيئة من حيث التلوث.
الوحدة الثالثة – الفصل التاسع – صياغة البرامج- لغات البرمجة

## Slide 7
الوحدة الثالثة – الفصل التاسع – صياغة البرامج- لغات البرمجة
 وبرغم الاختلافات السابقة إلا أنه هناك صفات مشتركة للإدارة لكل من المشاريع الهندسية ومشاريع تطوير البرمجيات ومن أهمها :
يتم تطبيق العديد من تقنيات إدارة المشاريع الهندسية على عملية إدارة مشاريع برامج الحاسب الآلي.
تعاني الأنظمة الهندسية المبتكرة ، التي تتسم بتعقيداتها الفنية ، من المشاكل ذاتها التي تواجه أنظمة برامج الحاسب الآلي.
وتعد صناعة البرمجيات اليوم العصر الذهبي لعصر الصناعة ، إذ أصبحت واحدة من الصناعات الإستراتيجية المهمة شأنها بذلك شأن الصناعات العملاقة الأخرى الكيماوية أو الكهربائية أو الميكانيكية. وعلى رغم تميزها عن تلك الصناعات بميزات عديدة إلاّ إنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتقنية الحاسب ، وهذه التقنية ذات صلة بالصناعات الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية.

## Slide 8
وبسبب هذه الفروق الجوهرية بين هندسة البرامج والأنماط الهندسية الأخرى فإنه ليس من المفاجئ أن بعض مشاريع البرامج تتأخر وتتجاوز الميزانية الموضوعة لها والجدول الزمني الموضوع لها.
وأنظمة البرامج دائماً تكون جديدة ومبتكرة والمشاريع الهندسية مثل أنظمة النقل الجديدة غالباً تواجه بعض المشاكل المتعلقة بالالتزام بالجدول الزمني الموضوع لها.
وقد أصبح في الإمكان الآن تسليم مشاريع البرامج في الموعد المحدد مع الالتزام بالميزانية الموضوعة لها ويعد موضوع إدارة مشاريع البرامج موضوع متشعب ومركب .
فإننا سوف نستعرض الوصف تفصيلي لأهم أربعة نشاطات إدارية هامة وهي :
إدارة الموارد البشرية .
تخطيط المشروع البرمجي .
جدولة المشروع البرمجي .
وإدارة الكوارث.
الوحدة الثالثة – الفصل التاسع – صياغة البرامج- لغات البرمجة

## Slide 9
إن إدارة المشاريع بصفة عامة هي نشاط ذي كثافة بشرية وبنيات تنظيمية كثيرة تستلزم تنظيمها لرفع مهاراتها وقدراتها وزيادة فعليتها ، لذا فإن إدارة الموارد البشرية تُعد حجر الزاوية في نجاح المشاريع حيث إنها تشمل العديد من النشطات والمهام التي تساعد على ذلك ، والتي سوف نتناولها فيما يلي:
1. مدير المشروع والنشاطات الإدارية Project Manager and Management Activities
2. فرق عمل المشاريع البرمجية Software Projects Teams
3. طبيعة فرق عمل المشروع The Nature of Project Teams
4. أدوات إدارة المشروع Project Management Tools
الوحدة الثالثة – الفصل التاسع – صياغة البرامج- لغات البرمجة
إدارة الموارد البشرية
Humanity Resources Management

## Slide 10
من الصعب تحديد مستوى قياسي أو مواصفات معينة لوظيفة مدير مشروع البرامج ، حيث تختلف هذه الوظيفة بشكل كبير اعتماداً على المؤسسة نفسها أو على المنتج المراد تطويره. ولكن بصفة عامة يجب أن يتصف مدير المشروع البرمجي بعدد من الصفات الأساسية ، وهي كالتالي :
أ) حل المشاكل (Problem Solving) : يجب أن يتصف المدير الفعال بقدرته على :
  تشخيص القضايا التقنية والتنظيمية وثيقة الصلة بالمشروع.
  بناء حلولاً للمشاكل بشكل نظامي ، أو قيادة أفراد من الفريق وتدريبهم على إيجاد حلول.
  تطبيق الخبرات المكتسبة من مشاريع سابقة ، أو ابتكار عمليات برمجة جديدة ، تمكن من ترجمة مواصفات المتطلبات الخاصة بالمشروع إلى منتج نهائي قابل للتشغيل.
  تغيير اتجاه العمل بمرونة كبيرة إذا ما فشلت المحاولات الأولية لحل المشاكل.
  ب) الهوية الإدارية (Managerial Identity) : يجب على مدير المشروع الجيد أن يدير أمور المشروع باحترافية وبثقة تولد شعور بالاطمئنان لباقي أفراد الفريق ، مما يجعلهم أن يبرزوا مواهبهم وانتمائهم للمشروع.
الوحدة الثالثة – الفصل التاسع – صياغة البرامج- لغات البرمجة
1. مدير المشروع والنشاطات الإدارية Project Manager and Management Activities

## Slide 11
ت) الإنجاز (Achievement) : يجب على مدير المشروع أن يكون قادراً على رفع إنتاجية العمل وجعلها مثالية بقدر الإمكان من خلال مكافأة الشخص المبادر والمنجز ، وكذلك يجب أن يتسم بالقدرة على تشجيع أفراد الفريق على الإبداع حتى عندما يجب عليهم أن يعملوا ضمن قيود مفروضة على عملية التطوير ، وأن يبرهن من خلال أفعاله أنه لن يعاقب من يقوم بمجازفات مسيطر عليها.
ث) التأثير وبناء الفريق (Influence and Team Building) : يجب على المدير الفعال أن يكون قادراً على فهم الإشارات التي تصدر من أفراد فريق العمل سواءً كانت شفهية أو غير شفهية ، وأن يتجاوب معها وفقاً لحاجة الأشخاص الذين أرسلوا هذه الإشارات ، ويجب ألا يفقد السيطرة على الأمور في المراحل العصيبة.

## Slide 12
كتابة وإعداد عرض للمشروع : تشمل المرحلة الأولى في مشروع البرامج كتابة عرض لتنفيذ المشروع ، بحيث يتضمن وصف أهداف المشروع وكيفية تنفيذه ، وغالباً ما يشمل تقدير التكلفة والجدول الزمني الموضوع لتنفيذ المشروع مع ضرورة وجود المبرر الكافي لإسناد العقد لمؤسسة أو فريق عمل.
تخطيط المشروع : يهتم تخطيط المشروع بإعداد وجدولة وتقدير تكلفة المشاريع ، وذلك من خلال التعرف على النشاطات التي تتم فيه والأسس التي يعتمد عليها والمنتجات النهائية له ويجب أن يتم وضع الخطة اللازمة لجعل عملية التطوير تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منها .
مراقبة ومتابعة المشاريع : تُعد عملية مراقبة المشروع نشاط مستمر طوال فترة تنفيذ المشروع ، ويجب أن يحافظ المدير على وتيرة التقدم في تنفيذ المشروع ومقارنة التقدم الفعلي الذي يحدث في المشروع بالتقدم الذي تم التخطيط له وكذلك التكلفة.
 ويمكن إجمال أهم الأنشطة الإدارية التي يقوم بها المدير فيما يلي :

## Slide 13
اختيار وتقييم الموظفين : ومن أهم واجبات مديري المشاريع هو اختيار القوى العاملة التي ستعمل في المشروع وغالبا ما يكون الوضع الأمثل عبارة عن عمالة ماهرة لديها خبرة.
ومن أهم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار أعضاء فريق التطوير ما يلي:
أ- خبرة مجال التطبيق (Application Domain Experience) : يجب على عضو فريق التطوير أن يكون على خبرة ودراية وفهم لمجال التطبيق.
ب- خبرة منصة العمل (Platform Experience) : قد يكون هذا العامل مؤثراً في حالة استخدام لغة برمجة منخفضة المستوى ، ولكنه بصفة عامة ليس عاملاً مؤثراً في الاختيار.
ت- خبرة لغة البرمجة (Programming Language Experience) : يكون هذا العامل مؤثراً في عملية الاختيار في حالة تطوير مشروعات قصيرة الأمد ، حيث لا يكون هناك وقت كافي لتعلم لغة برمجية جديدة.

## Slide 14
ث- الخلفية التعليمية (Educational Background) : من العوامل المؤثرة في عملية الاختيار حيث تعطي مؤشراً على مدى قدرة الشخص على التعلم الذاتي والقدرة على التطوير.
ج- قدرة الاتصال (Communication Ability) : من العوامل المهمة بسبب حاجة المشروع إلى الاتصال الشفهي والمكتوب مع باقي أعضاء الفريق والمدرين والعملاء.
ح- قابلية التكيف (Adaptability) : ويمكن الحكم عليها من خلال خبرة المتقدم التي حصل عليها ، وهي عامل مهم لأنه يبين مدى قدرة المتقدم على التكيف مع بيئة العمل وقدرته على التعلم.
خ- الهيئة والوضعية (Attitude) : يجب أن يملك عضو فريق العمل هيئة ووضعية إيجابية ورغبة في التعلم لتنمية وزيادة مهاراته.
د- الشخصية (Personality) : من العوامل المهمة ولكن من الصعب التعرف عليها وخصوصاً عند إجراء عملية الاختيار ، ولكن بصفة عامة يجب أن يكون المتقدم ذات شخصية متوافقة للعمل ضمن فريق.

## Slide 15
ولكن في بعض الأحوال يكون المديرين عليهم تحفظات في اختيار العمالة بالمواصفات المطلوبة السابقة للعوامل التالية :
وجود قصور في ميزانية المشروع بحيث تغطي رواتب العمالة الماهرة.
طاقم العمالة الذي لديه خبرة ربما لا يكون متاح للمنظمة داخليا أو ربما تعمل هذه العمالة الماهرة في مشروع آخر.
ربما تلجأ المؤسسة إلى عمالة غير ماهرة بغرض التدريب وإكساب الخبرات لمنسوبيها.
 كتابة التقارير وإعداد العروض : غالباً ما يكون مدير المشروع مسئولاً عن إصدار التقارير المتعلقة بالمشروع إلى كلاً من العميل والمؤسسة التي تتولى تنفيذ المشروع على أن يتم كتابة المستندات بشكل موجز ومتناسق وتحتوى على معلومات هامة ، ويجب أن تكون هذه التقارير والمستندات قادرة على توفير كافة المعلومات المتعلقة بالتقدم في سير المشروع وتعد القدرة على التواصل شفوياً وكتابياً بشكل فعال من أهم مهارات مدير المشروع.

## Slide 16
إن إدارة المشاريع بصفة عامة هي نشاط ذي كثافة بشرية وبنيات تنظيمية كثيرة تستلزم تنظيمها لرفع مهاراتها وقدراتها وزيادة فعليتها ، لذا فإن إدارة الموارد البشرية تُعد حجر الزاوية في نجاح المشاريع حيث إنها تشمل العديد من النشطات والمهام التي تساعد على ذلك ، والتي سوف نتناولها فيما يلي:
1. مدير المشروع والنشاطات الإدارية Project Manager and Management Activities
2. فرق عمل المشاريع البرمجية Software Projects Teams
3. طبيعة فرق عمل المشروع The Nature of Project Teams
4. أدوات إدارة المشروع Project Management Tools
الوحدة الثالثة – الفصل التاسع – صياغة البرامج- لغات البرمجة
إدارة الموارد البشرية
Humanity Resources Management

## Slide 17
2. فرق عمل المشاريع البرمجية Software Projects Teams
إن العنصر المحوري في جميع المشاريع البرمجية هو الأشخاص (Peoples) ، حيث يمكن تنظيمهم في فرق عمل متعددة البنيات تتوقف على عدة عوامل للمشروع ، وهي كما كالتالي :
صعوبة المشكلة المراد حلها.
حجم المشروع.
عمر الفريق (المدة التي سيبقى خلالها أعضاء الفريق معاً).
درجة تقسيم المشكلة إلى أجزاء.
الجودة والموثوقية المطلوبة من النظام المراد تطويره.
مدى صرامة تاريخ التسليم.
درجة تبادل الآراء اللازمة للمشروع.

## Slide 18
ولتخصيص الموارد البشرية لمشروع يحتاج إلى عدد "n" من الأشخاص يعملون لمدة معينة تتوفر الخيارات التالية :
يتم تكليف "n" فرداً بـ "m" مهمة وظيفية مختلفة (m = n) ، في هذه الحالة يحصل قليل من العمل المشترك ؛ ويكون التنسيق مسئولية مدير البرمجيات.
يتم تكليف "n" فرداً بـ "m" مهمة وظيفية مختلفة m) أصغر من n) ، في هذه الحالة يتم تأسيس فرق عمل غير رسمية ؛ ويمكن تعيين رئيس فريق اعتباطي (تتم عملية الاختيار بطريقة عشوائية) ؛ ويكون التنسيق بين هذه الفرق مسئولية مدير البرمجيات.
يتم تكليف "n" فرداً في فرق عمل عددها (t) ، وفي هذه الحالة يتم تكليف كل فريق عمل بمهمة وظيفية واحدة أو أكثر ، ويكون لكل فريق بنية خاصة محددة معتمدة لجميع الفرق العاملة في المشروع ، ويقوم كل من الفريق ومدير المشروع بضبط عملية التنسيق.
ومن الواضح أن التطوير المنظم لمشاريع هندسة البرمجيات الكبيرة والحديثة يتطلب فرق عمل متكاملة (الخيار رقم 3 السابق) . فمن المفيد في كثير من الأحوال تبني فكرة فرق العمل هذه في بداية أي مشروع تطوير برمجيات ابتداءً بفرق عمل ثانوية متعددة.

## Slide 19
* التقسيم المتعارف عليه لفرق العمل اللازمة لتطوير البرمجيات والأعمال المنوطة بها
فريق تحليل النظم (System Analysis Team) : هذا الفريق مسئول عن إعداد دراسة جدوى المشروع. وتشمل دراسة الجدوى الفرعيات التالية :
  تحليل التكاليف.
  تقدير المردود.
  تقدير الصعوبات الهندسية للمشروع.
فريق التخطيط (Planning Team) : هذا الفريق مسئول عن تطوير المخطط الإداري الكلي للمشروع ليتمشى مع سير العمل في المشروع حسب الخطة الزمنية المقترحة للأنشطة المختلفة.
فريق المتطلبات (Requirement Team): مهام هذا الفريق هي مقابلة العميل وتقديم قائمة تفصيلية لمتطلبات المشروع. وهذا يتطلب عقد لقاءات رسمية وغير رسمية مع العملاء للتوصل إلى الصيغة النهائية لمتطلباتهم من قائمة الطلبات الأولية غير الدقيقة والكاملة. وإذا لم يتوفر عملاء فإنه يجب على فريق المتطلبات الحصول على نفس المعلومات من شخص أو أكثر يتوقع استخدامهم للبرنامج.

## Slide 20
* التقسيم المتعارف عليه لفرق العمل اللازمة لتطوير البرمجيات والأعمال المنوطة بها
فريق تصميم النظام (System Design Team) : مهمة هذا الفريق هي العمل لإنتاج تفاصيل تصميم النظام بعد استلام قائمة المتطلبات من فريق المتطلبات.
فريق التنفيذ (Implementation Team): مهام هذا الفريق تنفيذ البرنامج المصمم عن طريق فريق تصميم النظام. وينبغي على فريق التنفيذ التواصل مع فريق الاختبار والدمج (التكامل) والأخذ بملاحظاتهم ومرئياتهم.
فريق الاختبار والدمج (التكامل) (Testing and Integration Team) : مهمة هذا الفريق صياغة (تحديد) حالات الاختبار لوحدات القياس (مراحل تنفيذ البرنامج) و الأنظمة المقترحة عن طريق فريق التنفيذ ، وقد يختار هذا الفريق بعض المراحل التنفيذية للنظام لاختبارها بالاتفاق التبادلي مع فريق التنفيذ. وبعد الانتهاء من مخطط الاختبار واختبار مراحل النظام يتولى هذا الفريق مهمة دمج مراحل النظام ضمن نظام العمل.
فريق التدريب (Training Team): هذا الفريق مسئول عن إنتاج وتطوير مواد ومناهج التدريب.

## Slide 21
* التقسيم المتعارف عليه لفرق العمل اللازمة لتطوير البرمجيات والأعمال المنوطة بها
فريق التسليم والتركيب (Delivery and Insulation Team): هذا الفريق مسئول عن تسليم وتركيب النظام.
فريق الصيانة (Maintenance Team): هذا الفريق مسئول عن صيانة النظام بعد تسليمه وتركيبه لدى العميل (المستفيد). بعد تسليم وتركيب النظام ينبغي على هذا الفريق التواصل مع فريق التنفيذ والأخذ بمرئياتهم.
فريق ضمان الجودة النوعية (Quality Assurance Team): مهمة هذا الفريق تتلخص في أمرين أولهما وضع وتحديد مواصفات ومعايير متابعة فريق المشروع ومعايرة عمل النظم الجديدة المستحدثة و تحديد معايير أداء النظام المنتج ، وثانيهما تقديم (طرح أو استيعاب) فريق عمل المشروع لهذه المعايير. معايير الممارسة الصناعية (التطبيق الصناعي) لا تعدو سوى معلومات لإحاطة هذا الفريق فقط وليس لمناقشتها أو تقاسمها مع العملاء (الزبائن).
فريق التقييس (Metrics Team) : هذا الفريق مسئول عن المحافظة على إحصائيات أداء فرق عمل المشروع.

## Slide 22
* التقسيم المتعارف عليه لفرق العمل اللازمة لتطوير البرمجيات والأعمال المنوطة بها
فريق التوثيق (Documentation Team) : هذا الفريق مسئول عن توثيق المشروع متضمنا طلبات التوثيق الخارجية، التصميم، شفرة المصدر (تشفير المصدر)، وأي وثائق داعمة للمشروع.
فريق إدارة النظام (System Administration Team): هذا الفريق مسئول عن ضمان متابعة أن عتاد الحاسب والبرمجيات والشبكة الداعمة تقوم بالعمل كما هو مطلوب منها من فرق العمل المختلفة.
فريق عمل المشروع (Project Labor Team) : هذا الفريق عادة ما يتضمن فريق الشبكة الإدارية.
فريق إعادة الممارسة والاستخدام (Reuse and Re-engineering Team): هذا الفريق مسئول عن انتقاء (اختيار) واستخدام أجزاء وعناصر الأجزاء الجاهزة من البرمجيات والمعدة لأنظمة من قبل.

## Slide 23
هذا بالإضافة إلى فرق عمل مكونة من شخص واحد ، وهي :
مُقيِّم العلاقة بين المستخدم للنظام والحاسب الآلي : هذا الشخص مسئول عن تقييم نوع العلاقة (الارتباط) بين النظام والمستخدم، على الأقل يكون لدى المقيم أو المقيمة نموذج ذهني (عقلي) لتوقع مهارات كل من المستخدمين المبتدئين و ذوي الخبرة للنظام بشكله النهائي.
مسئول دعم الأداء : هذا الشخص مسئول عن ضمان جودة ودقة أداء بيئة دعم النظام ، ويعمل ضمن منظومة عمل أو شبكة إدارية متكاملة.
اقتصادي النظام : هذا الشخص مسئول عن تطوير واستخدام النماذج المناسبة لتقييم تكلفة النظام ، موارد العتاد والبرمجيات والوقت اللازم لإنجاز المشروع.
أمين مكتبة المشروع : هذا الشخص مسئول عن متابعة وحفظ جميع وثائق المشروع.

## Slide 24
إن إدارة المشاريع بصفة عامة هي نشاط ذي كثافة بشرية وبنيات تنظيمية كثيرة تستلزم تنظيمها لرفع مهاراتها وقدراتها وزيادة فعليتها ، لذا فإن إدارة الموارد البشرية تُعد حجر الزاوية في نجاح المشاريع حيث إنها تشمل العديد من النشطات والمهام التي تساعد على ذلك ، والتي سوف نتناولها فيما يلي:
1. مدير المشروع والنشاطات الإدارية Project Manager and Management Activities
2. فرق عمل المشاريع البرمجية Software Projects Teams
3. طبيعة فرق عمل المشروع The Nature of Project Teams
4. أدوات إدارة المشروع Project Management Tools
الوحدة الثالثة – الفصل التاسع – صياغة البرامج- لغات البرمجة
إدارة الموارد البشرية
Humanity Resources Management

## Slide 25
3. طبيعة فرق عمل المشروع The Nature of Project Teams
أن العديد من المشاريع العالمية تخللها تغيرات وتبديل في العاملين بها خلال فترة إنجازها والتي من أهمها :
أعضاء المشروع بحاجة للتغيير : الكثير من الأفراد بحاجة للعمل في مراحل التشفير والفحص والتكامل أكثر من الحاجة لهم في الطلبات الابتدائية المتعلقة بفاعلية المشروع.
غالبا المشروع بحاجة إلى أفراد أقل للصيانة خاصة إذا كان النظام يتوقع أن يكون عمره قصيرا.
المشروع قد يستمر لمدة طويلة : مثلا في مشروع ناسا الوطني لقمر الاستكشاف بالأشعة فوق البنفسجية الحصول على معلومات علمية يستمر لمدة عام ، لذا فإن فريق صيانة برنامج التشغيل الأصلي يتوقع له العمل لمدة عام بعد وصول القمر إلى مداره حول الأرض.
 الأفراد يغيرون أعمالهم : الكثير من مهندسي النظم يفضل الانضمام إلى التقنية الجديدة ومستوى المشاريع بعد استخدام أوضاع تقنية فاصلة.

## Slide 26
خسارة عقود الشركات : العديد من الهيئات المالية التجارية عمدت إلى الاندماج و إعادة ترتيب وحداتها المهنية التجارية. و في بعض الحالات القصوى تلجأ الشركات لوقف نشاطها التجاري. إذا عملت الشركة في مشروع تعاقدي ثانوي فاشل فإن فريق عمل المشروع سيتغير.
الأفراد العاملين عرضه للإحالة للتقاعد أو للتعرض لبعض الأمراض المعقدة.
تعيين أفراد جدد للحصول على أفكار جديدة ومهارات تقنية داخل الهيئة.

## Slide 27
إن إدارة المشاريع بصفة عامة هي نشاط ذي كثافة بشرية وبنيات تنظيمية كثيرة تستلزم تنظيمها لرفع مهاراتها وقدراتها وزيادة فعليتها ، لذا فإن إدارة الموارد البشرية تُعد حجر الزاوية في نجاح المشاريع حيث إنها تشمل العديد من النشطات والمهام التي تساعد على ذلك ، والتي سوف نتناولها فيما يلي:
1. مدير المشروع والنشاطات الإدارية Project Manager and Management Activities
2. فرق عمل المشاريع البرمجية Software Projects Teams
3. طبيعة فرق عمل المشروع The Nature of Project Teams
4. أدوات إدارة المشروع Project Management Tools
الوحدة الثالثة – الفصل التاسع – صياغة البرامج- لغات البرمجة
إدارة الموارد البشرية
Humanity Resources Management

## Slide 28
4. أدوات إدارة المشروع Project Management Tools
تشمل أدوات إدارة المشروع التالي :
أ) أدوات الـ CASE والتي تساعد في إنجاز المهام التالية :
إنشاء وتعديل جدول (برنامج) المشروع.
جعل البرنامج (الجدول) قائما وبالتالي فإن مدير المشاريع المختلفة يمكن أن يفحصها (يراقبها) ويعمد إلى إجراء بعض التغييرات الضرورية.
دعم المورد المهم الفعال.
تعريف البنود الحاسمة (المؤثرة) في الجدول (البرنامج) وتلك البنود المبنية عليها.
جعل الوثائق في متناول جميع الأشخاص المرخص لهم.
دعم الطرق المختلفة لإدارة المشروع ، لذا فإن الأدوات يمكن أن يتم تطويعها لتؤدي الاحتياجات الإدارية لتنفيذ الأعمال.

## Slide 29
ب) أدوات الاتصال (Communication Tools) :
إضافة إلى أدوات الـ CASE هنالك أدوات وتقنيات اتصال معينة تعين على إدارة المشروع ، مثل
شبكة الإنترنت (Internet) : والتي تُعد أعظم القوى البارزة في مجال الاتصالات الآن من خلال استخدام تقنياتها المختلفة مثل : البريد الإلكتروني ، ومواقع الويب ، والبحث من خلالها ، وعقد المؤتمرات الفيديوية من خلالها ، ...... وخلافه.
وكذلك الشبكات الداخلية (Intranets) : والمعروفة بالإنترانت والتي لا تعدو سوى أنظمة حاسوبية تعمل ضمن شبكة داخلية مستخدمة مقاييس ومعايير شبكة الإنترنت ، ولكنها محجوبة عن التفاعل الدولي إلا في ظل برمجيات حماية خاصة. هذا بالإضافة إلي أنظمة المؤتمرات المعتمدة على الفيديو ، وأدوات الاتصال التقليدية.