## Slide 1: المحاضرة السادسة
مبادئ تقدير تكلفة البرمجيات
جامعة كرري _كلية الحاسوب وتقانة المعلومات

## Slide 2
يتضمن تقدير المشروع البرمجي تقدير المعالم الأساسية للمشروع (Project Key Milestones) والحجم (Size) والموارد (Resources) ، وفريق التطوير (Staffing) والجداول الزمنية (Schedules) ، التكلفة (Cost) ، ويتم ذلك من خلال تنفيذ عدد من الخطوات التكرارية (Iterative Steps) .
يتحكم في تطوير المشاريع البرمجية أربعة عوامل رئيسة بصورة نموذجية هي : الوقت (Time) ، والمتطلبات (Requirements) ، والموارد (Resources) (فريق العمل ، البنية التحتية ، والاعتمادات المالية ، .....) ، والمخاطر (Risks) ، وأي تغير غير متوقع في هذه العوامل سوف يؤثر تأثيراً مباشراً على خطة تطوير المشروع.
الوحدة الثالثة – الفصل التاسع – صياغة البرامج- لغات البرمجة
أهمية التقدير الدقيق لتكلفة المشاريع البرمجية

## Slide 3
فالتقدير الأقل من التكلفة الفعلية (Under-Estimating Cost) يمكن أن يقود إلى :
تكوين فريق عمل قليل العدد مقارناً بالمجهود المطلوب لتطوير المشروع ، مما يؤدي إلى إجهاد هذا الفريق ، وبالتالي عدم الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتطويره.
تحقيق مستوى أقل من أفق ضمان الجودة المطلوب ، مما يؤدي إلى تسليم المنتج البرمجي وهو يعمل ضمن منطقة مخاطر الجودة المنخفضة.
تحديد جدول زمني قصير المدى لإنجاز المشروع ، مما يؤدي إلى عدم تسليمه في المواعيد المحددة ، وبالتالي فقد الثقة في مطور المشروع.

## Slide 4
أما التقدير الأعلى من التكلفة الفعلية (Over-Estimating Cost) فيمكن أن يؤدي إلى إضافة موارد غير ضرورية وعدم تحكم كافٍ لأفق المشروع ، مما يزيد من مدة تسليم المشروع ، وبالتالي عدم الاستفادة منه في الوقت المناسب ، وربما يؤدي إلى تأجيل تنفيذ المشروع لعدم وجود الموارد المالية اللازمة .

## Slide 5
العوامل التي تؤثر علي دقة تقدير تكلفة المشاريع البرمجية
تتوقف دقة تقدير تكلفة المشاريع البرمجية على العديد من العوامل من أهمها :
درجة دقة تقدير حجم وأفق المشروع.
وقت عملية التقدير.
حيث وجد Boehm في كتابه الشهير "اقتصاديات هندسة البرمجيات" [7]أن عملية تقدير تكلفة المشاريع التي تتم في المراحل الأولي من دورة حياة المشروع تكون بعيدة عن التقدير الدقيق وتصبح أكثر دقة كلما تقدمت عملية التطوير ، ويمكن معرفتها على وجه الدقة عندما ينتهي العمل به.

## Slide 6
من هو المسئول عن تقدير تكلفة المشروعات البرمجية؟
المسئولون عن عملية تقدير تكلفة المشروعات البرمجية يمكن أن يختلفوا من منشأة إلى أخرى حسب تنظيم وظروف كل منها ، ولكن في معظم المنشآت البرمجية تتم عملية التقدير كالتالي :
 تكليف فريق تطوير المشروع البرمجي بإنجاز عملية التقدير.
 تكليف مدير المشروع بتقديم تقدير واقعي لتكلفة المشروع البرمجي ، حيث يمكنه القيام بهذه المهمة بصورة منفردة أو بمشورة المبرمجين المسئولين عن المشروع.
 تكليف المبرمجين أنفسهم بالقيام بعملية التقدير ، حيث أثبتت معظم الدراسات أن اشتراك المبرمجين في عملية التقدير تجعلها أكثر دقة.
 تكليف فريق مستقل عن فريق تطوير المشروع لإنجاز عملية التقدير.
 تكليف خبراء مستقلين من خارج المنشأة للقيام بعملية التقدير ، ومن ثم التشاور مع فريق مشكل من المنشأة للوصول إلى التقدير النهائي.

## Slide 7
الإنتاجية (Productivity)
الإنتاجية هي : مقياس لتقويم كفاءة المبرمجين المشاركين في فريق تطوير المشاريع البرمجية ، ولا بد من تقديرها من قبل مديري المشاريع من خلال قياس بعض سمات البرمجية ومقارنته بالجهد الكلي المطلوب للتطوير .
وهناك نوعان من المقاييس أو السمات المستخدمة :
 المقياس المعتمد على الحجم : وهو يقيس حجم الخرج لنشاط معين
ويعتبر عدد الخطوط مقياس يعتمد على الحجم .
 مقياس يرتبط بالأداء : وهو يرتبط بالأداء الكلي للبرمجية حيث يعبر عن
الإنتاجية بعدد الدوال المنتجة في وقت معين.

## Slide 8
منهجيات تقدير الجهد Effort Estimation Approaches
يُعرف المصطلح "الجهد" (Effort) بأنه كمية العمل الإنساني (Human Work Amount) المبذولة لتطوير المشروع ، ويمكن أن يعبر عنها باستخدام العديد من الوحدات ، مثل : شخص ـ ساعات (Person - Hours) ، شخص ـ أيام (Person- day) ، شخص ـ أسابيع (Person - Weeks) ، شخص ـ شهور (Person - Months) ، شخص ـ سنين (Person - Years).
وبصفة عامة يقدر المجهود من خلال المعادلة العامة :
Staff Effort = Size of Work / Production Rate
المجهود = حجم العمل / معدل الإنتاجية ،
فمثلاً :
عدد أوراق المواصفات / معدل إنتاجية المحلل شهرياً = محلل ـ شهور
عدد سطور الشيفرة / معدل إنتاجية المبرمج شهرياً = مبرمج ـ شهور

## Slide 9
تقدير التكلفة Cost Estimation
هناك ثلاثة متغيرات أساسية تدخل في تقدير التكاليف الكلية لمشروع تطوير برمجية:
 تكلفة العتاد والبرمجيات وهي تشمل الصيانة.
 تكلفة السفر للعاملين والتدريب.
 التكاليف المدفوعة للمطورين (يطلق عليها تكلفة المجهود).

## Slide 10
وتكاليف الجهد ليست فقط تشمل مرتبات فريق تطوير المشروع البرمجي (مهندسي هندسة نظم البرمجيات ومهندسي هندسة البرمجيات ، ومهندسي اختبار البرمجيات فريق إدارة ودعم المشروع) حيث تحسب الجهات المطورة تكلفة الجهد بدلالة التكاليف الكلية حيث يتم تقدير التكاليف الكلية وقسمتها على عدد المطورين ولذا فإنها فرعية من الفرعيات التالية :
تكلفة الإعاشة وتشمل الإنارة والتدفئة للمكاتب.
تكلفة العمالة المساعدة (المحاسبين ، أفراد السكرتارية ، عمال النظافة ، والعمال الفنيين).
تكلفة الشبكات والاتصالات.
تكلفة المشاركة في الأماكن الجماعية للعاملين (المطعم للعاملين ، المكتبة،.).
تكلفة التأمين الاجتماعي للعاملين ، التأمين الصحي ونحوه.

## Slide 11
تقدير فترة الجدولة الزمنية (Schedule Estimation)
قبل الدخول في كيفية تقدير فترة الجدولة الزمنية (Schedule) ، يجب أولاً فهم العلاقة بين الجهد (Effort : Person-Months) ، وفترة الجدولة الزمنية ، والتكلفة (Cost). فالعلاقة بين الجهد وفترة الجدولة الزمنية ليست خطية (وكذلك بينه وبين التكلفة ، حيث إن العلاقة بين الجهد والتكلفة علاقة خطية ، بمعنى إذا زاد الجهد المطلوب لتطوير البرمجية زاد عدد أعضاء فريق التطوير ، وبالتالي تزيد التكلفة وبطريقة خطية).

## Slide 12
مواصفات التقدير الجيد Good Estimation Specifications
يمكن إجمال هذه المواصفات ، كما أوردها W. Royce (1998) ، فيما يلي :
أن يكون مقبولاً من جميع من له علاقة بتطوير المشروع البرمجي (Stakeholders).
 أن تكون مبنياً على موديل لحساب التكلفة (Cost Estimation Model) أو أكثر بحيث يكون هذه الموديلات معروفة وموثوقاً بها ومجربة في حساب تكلفة المشاريع البرمجية.
 أن يكون مبنياً على أساس قاعدة بيانات خاصة بمشاريع سبق إنجازها بحيث تكون مشابهة للمشروع تحت التطوير من حيث : العميل ، وضوابط العمل ، وعمليات وتقنيات التطوير ، وبيئة التطوير ، والمتطلبات ، ومدة الإنجاز والمطورين.

## Slide 13
 أن تكون معرّفة بطريقة جيدة وبالتفاصيل المطلوبة لفهم مناطق الخطر الرئيسة التي تواجه عملية التطوير، وكذلك لضمان نجاح المشروع.
 أن تستخدم بعض تقنيات تفكيك المشروع (Project Decomposition) إلى أجزاء بسيطة مترابطة لتوليد التقديرات الإجمالية لتكلفة المشروع انطلاقا من تقديرات جزئية يسهل التعامل معها.