## Slide 1: المحاضرة الخامسة
تحليل وتصميم البرمجيات
جامعة كرري _كلية الحاسوب وتقانة المعلومات

## Slide 2
من الأهداف الرئيسة لتعيين مدير المشروع هو توقع الكوارث التي ربما تؤثر على جدول المشروع أو جودة البرامج التي يتم تطويرها واتخاذ الإحتياطات اللازمة لتجنب هذه الكوارث ، ويجب أن يتم تضمين نتائج تحليل الكوارث وما يترتب عليه من نتائج بالتوالي في خطة المشروع. وتسمى عملية تحديد الكوارث وعمل الخطط اللازمة لتقليل آثارها على المشروع بـ "إدارة الكوارث".
الوحدة الثالثة – الفصل التاسع – صياغة البرامج- لغات البرمجة
إدارة الكوارث Risk Management

## Slide 3
أنواع الكوارث Risks Types of
يمكن تمييز عدة أنواع من الكوارث من أهمها :
 كوارث المشروع (Risks Project) : وهي الكوارث التي تؤثر على الجدول الزمني للمشروع أو على مصادر تمويل المشروع.
 كوارث المنتج (Product Risks) : وهي الكوارث التي تؤثر على جودة أو أداء المنتج أو البرامج التي يتم تطويرها.
 كوارث الأنشطة التجارية (Business Risks) : وهي الكوارث التي تؤثر في المؤسسة التي تتولى تطوير أو شراء برامج الحاسب الآلي.

## Slide 4
وإدارة الكوارث هامة جداً لمشاريع البرامج ، وذلك بسبب بعض العقبات غير المتوقعة التي قد يواجهها المشروع مثل الصعوبات في تقدير الوقت والتمويل اللازمين لتنفيذ مشروع تطوير البرامج ، والاعتماد على المهارات الشخصية ، وتغيير المتطلبات كنتيجة لتغير احتياجات العميل.
ويوجد تصنيف للكوارث والذي يُعد تصنيفاً عالمياً كما هو موضح في الجدول رقم 4-3.

## Slide 6
عملية إدارة الكوارث Risks Management Process The
تتضمن عملية إدارة الكوارث ، كما هو موضح بالشكل رقم 4-6 ، المراحل التالية :
    تعريف الكارثة (Risk Identification) : تتم بتعريف كوارث المشروع ، والمنتج ، والأعمال الخاصة بالأنشطة التجارية.
    تحليل الكارثة (Risk Analysis) : بتقدير وتقييم وترجيح الاحتمالات والنتائج المنطقية لهذه الكارثة.
    التخطيط للكارثة (Risk Planning) : يتم بوضع الخطط اللازمة للتغلب على أو التقليل من تأثيرات الكارثة.
    مراقبة الكارثة (Risk Monitoring) : وتشمل مراقبة الكارثة عبر مراحل المشروع.

## Slide 8
التعرف على الكوارث Risk Identification
يُعد التعرف على الكوارث الخطوة الأولى لإدارة الكوارث ، ويتعلق ذلك باكتشاف الكوارث المحتملة في المشروع ، ولا يجب تقدير هذه الكوارث أو تحديد أيها تحتل الأولوية في هذه المرحلة ، وذلك لأن الكوارث ذات العواقب التافهة أو وجود احتمالية ضئيلة لحدوثها لا يتم أخذها في الاعتبار ويتم التعرف على الكوارث كعملية جماعية باستخدام أسلوب الحوار والنقاش أو من خلال خبرة مدير المشروع ، وللمساعدة في ذلك يمكن عمل قائمة تشمل تصنيفات الكوارث وتشمل :
أ) كوارث التقنية (Technology Risks) :
وهي كوارث تنتج عن تقنيات البرامج أو الأجهزة التي تستخدم كجزء من النظام الذي يتم تطويره.
ب) كوارث ناتجة عن البشر (People Risks) :
وهي كوارث تنتج عن البشر الذين يشتركون في فريق عملية التطوير.

## Slide 9
ت) كوارث تنظيمية (Risks Organizational) :
وهي كوارث تنتج عن البيئة التنظيمية حيث يتم تطوير البرامج.
ث) كوارث ناتجة عن الأدوات المستخدمة (Tools Risks) :
وهي كوارث تنتج عن أدوات CASE وبقية البرامج المساندة التي تستخدم في عملية تطوير النظام.
ج) كوارث المتطلبات (Requirements Risks) :
وهي كوارث تنتج عن تغير متطلبات العميل وعملية إدارة تغير المتطلبات.
ح) كوارث التقدير (Estimation Risks) :
وهي كوارث تنتج عن التقديرات الإدارية لخصائص النظام والموارد المطلوبة لبنائه.

## Slide 10
والجدول 4.4 يوضح تصنيف لأنواع الكوارث وفرعياتها المحتملة لكل نوع.

## Slide 11
تحليل الكوارث Risk Analysis
يشمل تحليل الكوارث الفرعيات التالية :
تحليل احتمالية ومدى جدية كل كارثة من الكوارث.
الاحتمالية قد تكون متدنية جداً ، أو متدنية ، أو متوسطة أو عالية أو عالية جداً.
تأثيرات الكوارث قد تبدو فاجعة، أو جدية أو يمكن تحملها أو ليست ذات أهمية.

## Slide 12
التخطيط للكوارث Risk Planning
يشمل التخطيط للكوارث دراسة كل كارثة وتطوير إستراتيجية لإدارتها ويمكن تقسيم هذه الإستراتجيات إلى ثلاثة فرعيات هي :
إستراتيجية تجنب الكارثة (Avoidance Strategy) : وتشمل تجنب احتمال إمكانية ارتفاع مستوى الكارثة.
إستراتيجية الحد من الكارثة (Minimization Strategy) : وتشمل التقليل من تأثير الكارثة على المشروع أو المنتج.
إستراتيجية خطط الطوارئ (Contingency Plans Strategy) : وتشمل وضع خطط للتعامل مع أي كارثة محتمل حدوثها ، بحيث يعتد بهذه الخطط للتعامل مع أي كارثة في حالة حدوثها.

## Slide 13
مراقبة الكوارث Risk Monitoring
وتشمل مراقبة الكوارث الفرعيات التالية :
تقييم كافة الكوارث المعروفة كلاً على حدة بشكل منتظم لتحديد احتمال حدوثها من عدمه.
كذلك تقييم فيما لو أن تأثيرات الخطر قد طرأ عليها أي تغيرات.
يجب بحث كافة جوانب الكوارث الهامة في اجتماعات تطور المشروع الإدارية.
والجدول رقم 4.7 يوضح أمثلة للعوامل التي يمكن أن تساعد في مراقبة أنواع الكوارث.